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Bologna 27/5/2025

elenco attività eseguite gdpr Millefili

Personale

· Sono stati raccolti dati aggiornati sul personale incaricato, sui trattamenti e sui database e sistemi utilizzati dall'azienda tutti questi dati sono già inseriti in gdpr lab e sono consultabili on line.
· Al personale incaricato, verranno prossimamente aggiunti i neoassunti comunicati il 20 maggio e verra’ schedulata la formazione obbligatoria GDPR
· Dal personale incaricato verrà rimosso Gianni Righetti dimissionario  dal 4/6, bisognerà inoltre individuare chi lo sostituirà nelle deleghe correnti.

Abbiamo altresì aggiornato i dati sulla configurazione dei due Data Center di Millefili  per documentare tutti i sistemi presenti.
I dati inseriti sulla nostra piattaforma GDPRlab, hanno portato ad una buona situazione globale che si può vedere nell’immagine riepilogativa seguente:
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E’ stata predisposta la partecipazione dei nuovi assunti al corso di base per gli incaricati, sulle problematiche del gdpr, in modalità e-learning e sono stati inseriti nell’elenco degli incaricati gli eventuali nuovi assunti.










I nuovi dipendenti hanno seguito il corso di introduzione al GDPR


Inoltre per tutto il personale è stato indicato a sistema quali sono gli applicativi acceduti.

Sistemi

Il software di backup della posta è stato inoltre riconfigurato per eseguire il backup delle nuove caselle Office365 oltre ai vecchi messaggi presenti in storico posta”.
In questo momento sul server Mailstore e’ salvato il backup completo sia di Office 365 che dei vecchi messaggi provenienti da “storico posta”.
E’ stato ampliato a 800gb il server mailstore per ospitare i backup del 2025.

Il sistema Icewarp che ospitava prima la posta elettronica e l’istanza di Mailstore che replicava quel sistema sono stati conservati in rete in caso di necessità di ripristino.
E’ stato inoltre aggiunto, in vista di cambiamenti di quel sistema, un backup completo settimanale del sito web

E’ stata documentata la nuova strategia di backup implementata sul datacenter che ora prevede backup totale e 3 successivi backup differenziali.
E’ infine in fase di studio un backup “offline” dei sistemi gestionali per introdurre un livello di sicurezza maggiore nei confronti dei criptolocker.

Documento GDPR

E’ disponibile la versione datata 13/3/2025 del documento GDPR

Suggerimenti per implementazioni di sicurezza e privacy

Il sistema Office 365 prevede la possibilità di doppia autenticazione per aumentarne 

la sicurezza, il sistema può essere implementato con l’installazione di una apposita app sui cellulari dei dipendenti, o, in alternativa, per quei dipendenti che non dispongono di cellulare aziendale possono essere attivati dei “token” che hanno il formato di chiavetta USB e permettono l’accesso solo tramite l’inserimento nel pc.
Abilitare questa autenticazione farebbe aumentare ulteriormente il punteggio di sicurezza della posta elettronica.





Nuove implementazioni

sito immagine aziendale:
come sempre periodicamente, il sito e stato aggiornato in data 7/3/25, come pure la versioe di Drupal che ora e’ la 9.5.9 , si fa comunque notare che la versione corrente di Drupal e’ la 10.2.7 e la versione 9.x.x andrà in “end of life” il 1 ottobre.
La versione di sistema di php e’ la 8.2.10
tabella supporto drupal

	9.5 
	2 years and 2 months ago 
(15 Dec 2022)
	Ended 1 year and 8 months ago 
(21 Jun 2023)
	Ended 1 year and 4 months ago 
(01 Nov 2023)
	Unavailable 
	9.5.11 
(19 Sep 2023)




Rispetto al report del mese di marzo, e’ in corso un aggiornamento del sistema drupal ed e’ stato configurato l’antispam in trasparenza di google cloud
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